ДОГОВОР ПОДРЯДА № _________

г. ________               		      		                                                    «___» _________ 20__ г.

Акционерное общество «Красноярский речной порт» (АО «КРП»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________, действующего на основании__________________________________ , с одной стороны, и, действующего на основании устава), с одной стороны и_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Директора подписанта), действующего на основании устава с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании ____________________ (указать наименование закупочного документа на основании которого подрядная организация выбрана в качестве Подрядчика) № _________ от __.__.20__,  заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем.

Предмет Договора

- 1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по ремонту зданий АО «КРП»: механической мастерской инв. №68, кад. № 24:50:0600013:630, гаража малой техники и малой механизации инв. №29 кад. № 24:50:0000000:176704, конторы инв. №21 и бытового помещения инв. №81 кад. № 24:50:0600013:67 6расположенных по адресу: Красноярский край, по адресу. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Коммунальная 2, стр.43,44,2625, содержание, цена и сроки выполнения которых указаны в Приложении № 1 к Договору (далее – работы) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в соответствии с условиями Договора.

- 1.2. Срок выполнения работ: в течение 100 рабочих дней с даты подписания договора Сторонами.

- 1.3. Работы по Договору считаются выполненными Подрядчиком в полном объеме, а результат работ – принятым, после подписания Сторонами акта (-ов) сдачи-приемки выполненных работ, составленный (-ых) по форме   КС-2 (Приложение № 6 к Договору), (далее – Акт сдачи-приемки выполненных работ), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (Приложение №7 к Договору) (далее – Справка по форме КС-3) по всем предусмотренным Договором работам.

Цена работ и порядок расчетов

  - Цена работ по Договору определяется Приложением № 1 к Договору, включает в себя цены материалов и оборудования собственности Подрядчика, указанных в Приложении № 2 к Договору, является твердой и составляет ___________ (________________________) рублей, в том числе НДС __% в сумме ___________ (________________________) рублей. [НДС не облагается на основании ___________ Налогового кодекса РФ.].

  - Порядок оплаты:

| Оплата выполненных работ производится |  |
| --- | --- |
| Единый платежный день | рабочий вторник |
| Период отсрочки | но не позднее 7 рабочих дней |
| Базовая дата | с даты приемки выполненных работ по Договору |
| Дополнительные условия | на основании: - подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ; - счёта на оплату, счёта- фактуры оформленного (ых) в соответствии с требованиями действующего законодательства, полученного (ых) Заказчиком от Подрядчика в оригинале на бумажном носителе или по электронной почте, а также полученных другими определенными договором в рамах электронного документооборота средствами связи, при условии соблюдения установленных норм оформления для документов в электронном виде. |

  - В случае выявления Подрядчиком в ходе выполнения работ дополнительных работ, не учтенных в Приложении № 1 к Договору, и требующих увеличения цены работ, выполняемых Подрядчиком по Договору, Подрядчик обязан сообщить об этом Заказчику в течение __ (________) дней с момента возникновения указанных обстоятельств и до получения ответа на свое сообщение приостановить выполнение этих работ. Если Подрядчик не выполнил указанную обязанность, и Стороны не согласовали выполнение дополнительных работ и их цену путем подписания соответствующего дополнительного соглашения, то Подрядчик лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков.

Права и обязанности Сторон

3.1.	Подрядчик обязан:

3.1.1.	Выполнить работы с применением материалов и оборудования собственности Подрядчика.

Наименование, количество и стоимость материалов и оборудования, необходимых для производства работ, собственности Подрядчика приведены в сметах (калькуляциях) (Приложения №2, №3, №4, №5 к Договору).

3.1.2. Материалы и оборудование собственности Подрядчика, указанные в Приложениях № 2, № 3, №4, №5 должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество и соответствие государственным стандартам и техническим условиям. Копии сертификатов и другой технической документации должны быть предоставлены Заказчику не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала выполнения работ с их применением.

Подрядчик несет ответственность за применение при производстве работ материалов и оборудования собственности Подрядчика, указанных в Приложениях №2, №3, №4, №5 ненадлежащего качества и/или обремененных правами третьих лиц.

3.1.3. Материалы и/или оборудование собственности Подрядчика, использованные и/или смонтированные Подрядчиком при производстве работ, переходят в собственность Заказчика вместе с результатом работ в соответствии с условиями Договора.

3.1.4. Выполнить работу с надлежащим качеством, в соответствии с настоящим Договором, сметной и технической документацией, а также с соблюдением действующих правил и нормативных документов.

3.1.5. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ, делающих дальнейшее продолжение работ невозможным либо влекущих невозможность выполнения работ с надлежащим качеством, Подрядчик обязан немедленно в письменном виде поставить об этом в известность Заказчика. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об указанных обстоятельствах, либо продолживший работы, не дожидаясь ответа от Заказчика или несмотря на указание Заказчика о прекращении работ, не вправе ссылаться на указанные обстоятельства при применении к нему Заказчиком мер ответственности, предусмотренных разделом 5 Договора.

3.1.6. Передать результат работ Заказчику в порядке, определенном разделом 4 Договора.

3.1.7. В соответствии с пунктами 4.9 и 4.11 Договора без дополнительной оплаты исправить по требованию Заказчика и в установленный Заказчиком срок все выявленные недостатки работ и их результата.

3.1.8. Точки подключения к источникам электроэнергии оборудования и инструмента для выполнения работ должны быть согласованы с Заказчиком до начала выполнения работ. Возмещение стоимости электроэнергии, потребленной при выполнении работ (далее – возмещение стоимости электроэнергии), производится на основании данных поверенного прибора учета, установленного за счет Подрядчика, опломбированного и введенного в эксплуатацию комиссией Заказчика, по фактическим тарифам ПАО «Красноярскэнергосбыт». Возмещение стоимости электроэнергии, осуществляется Подрядчиком ежемесячно на основании подписанного Сторонами Акта о фактическом потреблении ресурсов, составленного по данным прибора учета по состоянию на последнюю дату отчетного месяца и счета на оплату, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

3.2.	Подрядчик вправе:

3.2.1.	 Потребовать от Заказчика оплаты цены выполненных работ в порядке и сроки, предусмотренные разделом 2 Договора.

3.3.	Заказчик обязан:

3.3.1.	 При обнаружении отступлений Подрядчика от Договора, действующих правил, нормативных документов, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах заявить об этом Подрядчику, а также зафиксировать обнаруженные недостатки по правилам, установленным разделом 4 Договора.

3.3.2.	 Оплатить Подрядчику выполненные работы в порядке и сроки, предусмотренные разделом 2 Договора.

3.4.	Заказчик вправе:

3.4.1.	 Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком.

3.4.2.	 Отказаться от исполнения Договора и потребовать от Подрядчика возмещения убытков, если Подрядчик своевременно не приступил к выполнению работ (пункт 1.2. Договора) или выполняет работы настолько медленно, что их окончание в установленный Договором срок становится явно невозможным.

3.4.3.	 Если во время выполнения работ Заказчику станет очевидным, что работы не будут выполнены надлежащим образом, назначить Подрядчику срок для устранения недостатков, который сообщается Подрядчику письменным уведомлением. При неисполнении Подрядчиком в назначенный Заказчиком срок этого требования Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора либо поручить исправление недостатков работ другому лицу за счет Подрядчика. При этом Подрядчик обязан компенсировать Заказчику расходы на привлечение такого лица, а Заказчик имеет право удержать соответствующие суммы расходов на привлечение такого лица из причитающихся по Договору Подрядчику денежных средств, а также потребовать возмещения Подрядчиком убытков, причиненных невыполнением или ненадлежащим выполнением им работ по Договору.

3.4.4. В любое время произвести проверку состояния прибора учета, установленного за счет Подрядчика, опломбированного и введенного в эксплуатацию комиссией Заказчика, целостности пломб и произвести сверку показаний. В случае установления факта нарушения целостности пломб или прибора учета расчет потребленной электроэнергии Подрядчиком производится в соответствии с п. 187 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утв. постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442.

Порядок сдачи и приемки выполненных работ. Качество работ. Распределение рисков между Сторонами

  - Все работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с Приложениями № 1 - 5 к Договору, сметной и технической документацией, а также с соблюдением действующих правил и нормативных документов.

  - Вместе с Актом сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик предоставляет Заказчику следующие документы:

- Исполнительные схемы;

- Общий журнал производства работ пообъектно;

- Акт сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2;

- Справку о стоимости выполненных работ и затрат форме КС-3;

- Акты оприходования материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений (форма НН.М-35.1) (при необходимости);

- Сертификаты (паспорта, руководства по эксплуатации, другие документы, подтверждающие качество используемых при выполнении работ материалов, изделий и оборудования на русском языке);

- Заверенные печатями копии универсальных передаточных документов или накладных, подтверждающих стоимость и количество материалов Подрядчика, использованных при выполнении работ;

- Акты скрытых работ (при наличии);

  - Подрядчик направляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки выполненных работ, Справку по форме КС-3, счет на оплату и счет-фактуру на бумажном носителе в двух экземплярах в течение 2 (двух) рабочих дней с момента окончания выполнения работ, но не позднее последнего числа месяца выполнения работ.

  - Заказчик осуществляет приемку выполненных работ, подписывает и направляет Подрядчику Акт сдачи-приемки выполненных работ, Справку по форме КС-3 на бумажном носителе в одном экземпляре в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приемки выполненных работ, Справку по форме КС-3, но не позднее 2 (второго) числа месяца, следующего за месяцем выполнения работ, либо в тот же срок направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

  - В случае обнаружения ошибок, неточностей в Акте сдачи-приемки выполненных работ, Справке по форме КС-3 Заказчик обязан незамедлительно уведомить об этом Подрядчика, который обязуется приложить все усилия к устранению обнаруженных ошибок и направить Заказчику исправленный Акт сдачи-приемки выполненных работ, Справку по форме КС-3 в сроки, предусмотренные п. 4.3 Договора.

  - Стороны будут прилагать все усилия к обмену подписанными с двух сторон оригиналами Актов сдачи-приемки выполненных работ, Справок по форме КС-3 на бумажном носителе не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем выполнения работ.

  - Результат выполненных работ передается Подрядчиком и принимается Заказчиком по Акту сдачи-приемки выполненных работ.

4.8.	 Датой исполнения обязательств Подрядчика является дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.9.	В случае обнаружения, в том числе при приемке работ в соответствии с пунктом 4.4 Договора, отступлений Подрядчика от Договора, обязательных для Сторон правил, нормативных документов, ухудшивших результат работ, или обнаружения иных недостатков работ, Сторонами составляется акт либо иной документ, в котором отражаются обнаруженные недостатки и устанавливается срок для их устранения Подрядчиком (далее – Акт о недостатках).

После устранения всех недостатков работ Стороны осуществляют приемку работ в порядке, предусмотренном пунктом 4.4 Договора, с обязательным проставлением отметки в Акте о недостатках об устранении указанных в нем недостатков.

4.10.	В случае отказа либо уклонения Подрядчика от составления или подписания Акта о недостатках Заказчик привлекает для фиксации в нем и качественной оценки обнаруженных недостатков третье лицо, имеющее опыт выполнения работ, аналогичных указанным в Договоре. Акт о недостатках, подписанный указанным третьим лицом и Заказчиком, направляется Подрядчику.

4.11.	Подрядчик обязан без дополнительной оплаты устранить недостатки, указанные в Акте о недостатках, в установленный Заказчиком срок. Установление Заказчиком срока устранения выявленных недостатков работ не освобождает Подрядчика от ответственности за возможные нарушения срока выполнения работ, предусмотренного пунктом 1.2 Договора.

4.12.	В случае не устранения Подрядчиком недостатков в соответствии с Актом о недостатках Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков работ третье лицо. Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные расходы на устранение недостатков в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения счета, выставленного Заказчиком.

4.13.	Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ до их приемки Заказчиком.

4.14.	Гарантийный срок на результат выполненных Подрядчиком работ устанавливается равным 24 (двадцати четырем) месяцам, при условии соблюдения правил пользования и/или эксплуатации Заказчиком результата работ. Гарантийный срок начинает исчисляться с момента приемки Заказчиком результата работ.

4.15.	В случае обнаружения недостатков результатов работ в течение гарантийного срока Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки в установленный Заказчиком срок, а также возместить Заказчику убытки, причиненные ненадлежащим выполнением работ. При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись выявленные недостатки.

В случае неустранения Подрядчиком недостатков в качестве выполненных работ в срок, который согласован Сторонами или установлен Заказчиком, последний вправе привлечь третье лицо для устранения недостатков работ. Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные расходы на устранение недостатков работ. Фиксация недостатков работ в течение гарантийного срока осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 4.9. и 4.10. Договора.

4.16.	Подрядчик обязан передать Заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата работ по Договору.

4.17.	От имени Заказчика документы, подтверждающие выполнение работ по Договору, подписывает руководитель Заказчика, либо лицо, действующее на основании выданной ему доверенности.

Ответственность Сторон

  - В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,2% от суммы платежа, оплата которого просрочена, за каждый день просрочки.

  - В случае нарушения начального и/или конечного сроков выполнения работ, предусмотренных пунктом 1.2 Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,2% от цены работ по Договору за каждый день просрочки.

  - В случае если работы по Договору выполнены Подрядчиком с ненадлежащим качеством, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от цены работ по Договору.

Прочие условия

  - Договор составлен в двух экземплярах, по одному - для каждой из Сторон.

  - Договор вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

- Подрядчик подтверждает, что скан-копии документов и/или информация о его правоспособности, финансовом состоянии, наличии полномочий у единоличного исполнительного органа и представителя, отсутствии ограничений на совершение и исполнение сделки, наличии ресурсов, необходимых для исполнения сделки, и т.п., которые были направлены по электронной почте с адресов ____________________________соответствуют подлинникам документов/соответствует действительности. Подрядчик подтверждает, что указанные адреса электронной почты на момент направления документов/информации находились под его контролем или контролем его уполномоченных сотрудников/представителей.

  - Неотъемлемой частью Договора являются Общие условия договоров (далее – Общие условия), в редакции на дату заключения Договора, размещенные на официальном сайте ПАО «ГМК «Норильский никель» по адресу: https://www.nornickel.ru/suppliers/contractual-documentation/#obshchie-usloviya-dogovorov.

- В Общих условиях Заказчик именуется «Компания», а Подрядчик – «Контрагент».

- Подписанием Договора Стороны подтверждают, что ознакомлены с Общими условиями до момента заключения Договора, понимают их смысл и полностью согласны с ними. При расхождении между положениями Договора и Общих условий применяются положения Договора.

  - В случае невозможности разрешения споров и разногласий, возникших из Договора, в претензионном порядке они подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края

  - Уведомление Подрядчика в адрес Заказчика в соответствии с антикоррупционной оговоркой, содержащейся в Общих условиях, должно быть направлено:

## - по электронному адресу: VigelAN@nornik.ru;

## - в Департамент расследований и экономической защиты ПАО «ГМК «Норильский никель» по электронному адресу: serovpm@nornik.ru;

## - в Службу корпоративного доверия ПАО «ГМК «Норильский никель» по электронному адресу: skd@nornik.ru.

## 6.7 Подписанием Договора Подрядчик подтверждает свое ознакомление с политикой Заказчика в области антикоррупционной деятельности.

## 6.8 Подписанием Договора Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с локальными нормативными актами Заказчика в области ПБиОТ (помимо тех, которые указаны в Общих условиях), которые размещены на сайте по адресу: https://krasrp.ru. Подрядчик обязуется выполнять также требования и обязанности, установленные иными локальными нормативными актами Заказчика, с которыми он фактически ознакомлен.

6.9.  К Договору прилагаются и составляют его неотъемлемую часть:

- Приложение № 1. Содержание, цена и сроки выполнения работ.

- Приложение № 1.1. Техническое задание.

- Приложение № 2 Смета (калькуляция).

- Приложение № 3 Смета (калькуляция).

- Приложение № 4 Смета (калькуляция).

- Приложение № 5 Смета (калькуляция).

- Приложение № 6. Форма Акта о приемке выполненных работ (КС-2).

- Приложение № 7. Форма Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

Адреса и банковские реквизиты Сторон.

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| АО «КРП» | _______________________________ |
| Адрес юридического лица: 66059 Красноярский край, г. Красноярск, Ул. Коммунальная, д 2. Адрес для корреспонденции: 660059 Красноярский край, г. Красноярск, Ул. Коммунальная, д 2. ИНН2461007121 КПП 246101001 р/с 40 702 810 075 150 000 139 в Сибирском филиале ПАО РОСБАНК г. Красноярск. к/с 30 101 810 000 000 000 388 БИК 040407388 Телефон 8(391)252-26-40,252-26-42 Факс 8(391)201-21-47 Адрес электронной почты port@krasrp.ru | Адрес юридического лица: (индекс) ________, г. _________, ул. _______, д. __, Почтовый адрес: (индекс) ________, г. _________,ул. _______, д. __, телефон (____) _________________, эл. почта ___________________, ИНН __________, КПП ___________ Р/с ___________________________, в г. _________________, БИК _____________, К/с ___________________________ _______________________________ |
| (указать должность подписанта) ________________ /________________/ М.П. | (указать должность подписанта) ________________ /________________/ М.П. |

Приложение № 1

к Договору № _________ от «__» _______ 2025 г.

Содержание, цена и сроки выполнения работ

|  | № п/п | № сметных расчетов | Наименование видов работ/ Содержание работ | Наименование, инвентарный номер Объекта ( | Кол-во | Ед. изм. | Сроки выполнения работ |  | Цена без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Цена с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |  |  |  |
|  | 1. | 1 | Ремонт здания механической мастерской инв. №68, кад. № 24:50:0600013:630, по адресу Красноярский край, г. Красноярск ул. коммунальная 2, стр. 43 | Механическая мастерская инв. №68, кад. № 24:50:0600013:630, |  |  | с даты подписания договора Сторонами | В течение 100 рабочих дней с даты подписания договора Сторонами |  |  |  |
|  | 2 | 2 | Ремонт здания гаража малой техники и малой механизации инв. №29 кад. № 24:50:0000000:176704, по адресу Красноярский край, г. Красноярск ул. коммунальная 2, стр. 44 | Гараж малой техники и малой механизации инв. №29 кад. № 24:50:0000000:176704 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 3 | Ремонт здания конторы инв. №21 кад. № 24:50:0600013:676,по адресу Красноярский край, г. Красноярск ул. коммунальная 2, стр. 26 | Контора инв. №21 кад. № 24:50:0600013:676, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 4 | Ремонт здания бытового помещения инв. №81 кад. № 24:50:0600013:676, по адресу Красноярский край, г. Красноярск ул. коммунальная 2, стр. 26 | Бытовое помещение инв. №81 кад. № 24:50:0600013:676, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подписи Сторон:

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| __________________ /____________/ М.П. | _ _________________ /_____________ / М.П. |

Приложение № 1.1

к Договору № _________ от «__» _______ 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту зданий АО «КРП»:

механической мастерской инв. №68, кад. № 24:50:0600013:630,

гаража малой техники и малой механизации инв. №29 кад. №24:50:0000000:176704,

конторы инв. №21 и бытового помещения инв. №81 кад. № 24:50:0600013:676

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предмет закупки наименование объекта | Выполнение работ по ремонту зданий АО «КРП»: механической мастерской инв. №68, кад. № 24:50:0600013:630, гаража малой техники и малой механизации инв. №29 кад. № 24:50:0000000:176704, конторы инв. №21 и бытового помещения инв. №81 кад. № 24:50:0600013:676 |  |
| 2. | Место проведения работ | 1. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Коммунальная 2, стр. 43 2. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Коммунальная 2, стр. 44 3. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Коммунальная 2, стр. 26 |  |
| 3. | Сроки выполнения, этапы сдачи-приемки работ | В течение 100 рабочих дней с даты подписания договора Сторонами. |  |
| 5. | Исходные данные, технические характеристики, объем и условия выполнения работ | - Механическая мастерская инв. №68, кад. № 24:50:0600013:630: - Цех-одноэтажная часть здания высотой стен 3,3м - 6,9м, - административная двухэтажная часть здания высотой до 9,7м , -стены-кирпичные оштукатуренные. - Гараж малой техники и малой механизации инв. №29 кад. № 24:50:0000000:176704: - Одноэтажное здание высотой 5,7м. -стены кирпичные оштукатуренные. - Контора инв. №21 и бытового помещения инв. №81 кад. № 24:50:0600013:676 - Котора - двухэтажная часть здание высотой 3,45 м-7,35 м, - Бытовое помещение- одноэтажная часть здание высотой 3,3 м. - стены строения кирпичные оштукатуренные. 4) В стоимость работ должны быть включены все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ, стоимость материалов, налоги, сборы, таможенные пошлины, доставка к объекту рабочих, материалов и оборудования, уборка территории и вывоз строительного мусора. 5) Виды, объем и стоимость работ оформляется Подрядчиком составлением локального сметного расчета либо калькуляцией. 6) Объём и содержание работ определены ведомостью объемов работ (Приложение №№ 2,3,4,5 к Техническому заданию) и локальными сметными расчетами (Приложением №№ 6,7,8,9 к Техническому заданию). 7) Перед проведением работ Подрядчик предоставляет и согласовывает с Заказчиком проект производства работ (далее ППР) согласно настоящему техническому заданию. 8) До даты начала выполнения работ Подрядчик направляет Заказчику на согласование список персонала, занятого на Объекте. 9) Подрядчик обязан предоставлять акты освидетельствования скрытых работ на все работы, скрываемые последующими работами. 10) При выполнении скрытых работ, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о сроках их выполнения не менее, чем за 24 часа до начала приемки скрытых работ. При отсутствии возможности со стороны Заказчика осуществить контроль за выполнением скрытых работ, Подрядчик обязан предоставлять фотофиксацию выполняемых работ. |  |
| 5. | Технические характеристики, количество и объем работ | 1) Все работы выполнять в соответствии с: - главой 37 ГК РФ; -СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004; - СП 49.13330.2010 О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строительное производство; - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; - СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (утв. приказом Минстроя России от 27 февраля 2017 г. N 128/пр) (с изменениями и дополнениями); -ГОСТ 23166-2024. Межгосударственный стандарт. Блоки оконные и балконные. Общие технические условия; ­ ГОСТ 30971-2012. Межгосударственный стандарт. Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия (с Поправкой); 2) Установленными в АО «КРП» требованиями охраны труда, промышленной безопасности, правил пожарной безопасности, промышленной санитарии и экологического законодательства. 3) Подрядчик своевременно устраняет за свой счет, недостатки и дефекты, возникшие по его вине. |  |
| 6. | Гарантийные обязательства | Срок гарантии на выполненные работы – 24 месяца с момента приемки Заказчиком результата работ. Объем гарантии – 100%. Срок и объем гарантии на установленное изделие и используемые материалы – согласно гарантии изготовителя. |  |
| 7. | Требование к документации передаваемой Заказчику | До начала выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику: -проект производства работ (ППР). По окончании выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику: - Исполнительные схемы; - Общий журнал производства работ по объектно; - Акт сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2; - Справку о стоимости выполненных работ и затрат форме КС-3; - Акты оприходования материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений (форма НН.М-35.1) (при необходимости); - Сертификаты (паспорта, руководства по эксплуатации, другие документы, подтверждающие качество используемых при выполнении работ материалов, изделий и оборудования на русском языке); - Заверенные печатями копии универсальных передаточных документов или накладных, подтверждающих стоимость и количество материалов Подрядчика, использованных при выполнении работ; - Акты скрытых работ (при наличии). |  |
|  | Приложения к Техническому заданию |  | 1. Приложение №1 к Техническому заданию – Требования в области ПБиОТ. 2.Приложение №2 к Техническому заданию – Ведомость объемов работ №1 на ремонт здания Механической мастерской инв. №68, кад. № 24:50:0600013:630. 3. Приложение №3 к Техническому заданию – Ведомость объемов работ №2 на ремонт здания гаража малой техники и малой механизации инв. №29, кад. №24:50:0000000:176704. 4. Приложение №4 к Техническому заданию – Ведомость объемов работ №3 на ремонт здания конторы инв. №21 кад № 24:50:0600013:676. 5.Приложение №5 к Техническому заданию – Ведомость объемов работ №4 на ремонт здания бытового помещения инв. №81 кад № 24:50:0600013:676 6. Приложение №6 к Техническому заданию – Локально-сметный расчет №1 на ремонт здания Механической мастерской инв. №68, кад. № 24:50:0600013:630, - отдельным файлом. 7.Приложение №7 к Техническому заданию – Локально-сметный расчет №2 на ремонт здания гаража малой техники и малой механизации инв. №29, кад. №24:50:0000000:176704 - отдельным файлом. 8. Приложение №8 к Техническому заданию – Локально-сметный расчет №3 на ремонт здания конторы инв. №21 кад № 24:50:0600013:676- отдельным файлом. 9. Приложение №9 к Техническому заданию – Локально-сметный расчет №4 на ремонт здания бытового помещения инв. №81 кад № 24:50:0600013:676- отдельным файлом. |

Приложение №2 к Техническому заданию

Ведомость объемов работ №1

на ремонт здания Механической мастерской инв. №68, кад. № 24:50:0600013:630

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Устройство отмостки |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 | 0,012 | 1,2 / 100 |  |
| 2 | Корчевка вручную пней диаметром: до 120 мм | 100 шт | 0,05 | 5/100 |  |
| 3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,24044 | 120,22*0,2/100 |  |
| 4 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного, Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 12,02 |  | Толщиной 100 мм |
| 5 | Устройство (отмотки железобетонной) с уклоном 5 градусов, | 100 м3 | 0,1202 | 12,02/100 | Толщиной 100 мм |
| 6 | Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5,0 мм, размер ячейки 100х100 мм | м2 | 121,8203 | 120,02*1,015 |  |
| 7 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 12,2 |  |  |
| Раздел 2. Ремонт фасада |  |  |  |  |  |
| 8 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. с сохранением | 100 м | 0,5266 | 52,66 / 100 |  |
| 9 | Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали | 100 м | 0,5266 | 52,66 / 100 |  |
| 10 | Снятие уголков ПВХ с оконных блоков с сохранением | 100 м | 1,7826 | 178,26 / 100 | с сохранением материалов |
| 11 | Установка уголков ПВХ на место | 100 м | 1,7826 | 178,26 / 100 |  |
| 12 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 175 | м3 | 0,15 |  |  |
| 13 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 175 | м3 | 1,03 |  |  |
| 14 | Отбивка рыхлой кирпичной кладки с поверхностей стен кирпичных | 100 м2 | 0,7926 | 79,26 / 100 |  |
| 15 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 0,793 | 79,26 / 100 |  |
| 16 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 | 0,8117 | 81,17 / 100 |  |
| 17 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 | 0,7926 | 79,26 / 100 |  |
| 18 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 | 0,0191 | (81,17-79,26) / 100 |  |
| 19 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 30 мм | 100 м2 | 1,045 | (245,01-140,51) / 100 |  |
| 20 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 470мм | 100 м2 | 1,1882 | 118,82 / 100 |  |
| 21 | Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов | 100 м2 | 1,4097 | (531,75-390,78) / 100 |  |
| 22 | Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов | 100 м2 | 1,4097 | (531,75-390,78) / 100 |  |
| 23 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных и вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью в одном месте до 1 м2: с лестниц | 100 м2 | 0,6001 | (47,04+12,97) / 100 |  |
| 24 | Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов (периметра окон) | 100 м2 | 1,2991 | (23,83+106,08) / 100 |  |
| 25 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям (откосов ворот) | 100 м2 | 0,0506 | 5,06 / 100 |  |
| 26 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: более 200 мм плоских | 100 м | 0,0506 | 5,06/100 |  |
| 27 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности | 100 м2 | 7,9751 | 797,51 / 100 |  |
| Раздел 3. Система водоотведения |  |  |  |  |  |
| 28 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. с сохранением | 100 м | 0,161 | 16,1 / 100 |  |
| 29 | Установка водосточной системы из ПВХ: желобов | 100 м | 0,6523 | 65,23 / 100 |  |
| 30 | Угол желоба 90° наружный/внутренний из ПВХ для водосточных систем, диаметр 150 мм | шт | 8 |  |  |
| 31 | Наконечник универсальный из ПВХ для водосточных систем, диаметр 100 мм | шт | 4 |  |  |
| 32 | Соединители желоба из ПВХ для водосточных систем, диаметр 150 мм | шт | 20 |  |  |
| 33 | Установка водосточной системы из ПВХ: труб | 100 м | 0,48 | (32+16) / 100 |  |
| 34 | Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм, длина 1000 мм | шт | 32 | 8*4 |  |
| 35 | Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм, длина 3000 мм | шт | 16 |  |  |
| 36 | Колено трубы 67° из ПВХ для водосточных систем, диаметр 100 мм | шт | 32 | 16+12+4 |  |
| 37 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0,0325 | (19,68*0,165) / 100 |  |
| 38 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм | т | -0,018525 |  |  |
| 39 | Планка карниза металлическая для кровли, окрашенная, размер 100х65 мм, длина 2000 мм | шт | 11 |  |  |
| Раздел 4. Тамбур |  |  |  |  |  |
| 40 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов | 100 м2 | 0,16 | 16 / 100 |  |
| 41 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 | 0,16 | 16 / 100 |  |
| 42 | Разборка деревянных заборов: глухих из строганых досок | 100 м2 | 0,4512 | (5,64*4*2) / 100 |  |
| 43 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,0016 | (0,2*0,2*0,5*8) / 100 |  |
| 44 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 шт | 0,08 | 8 / 100 |  |
| 45 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) | м3 | 0,5072 |  |  |
| 46 | Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 80х80 мм, толщина стенки 5 мм | т | 0,3718 | (0,5+4*8)*11,44/1000 |  |
| 47 | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 2 | 1000 м2 | 0,0008 | (4*0,5*2*0,2) / 1000 |  |
| 48 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 0,4 | 4*0,5*2*0,1 |  |
| 49 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 0,46 |  |  |
| 50 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 | 0,004 | (4*0,5*0,1*2) / 100 |  |
| 51 | Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5,0 мм, размер ячейки 100х100 мм | м2 | 4 | 4*0,5*2 |  |
| 52 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 0,406 |  |  |
| 53 | Установка защитного горизонтального ограждения из профнастила под верхними поясами ферм при замене конструкций покрытия | 100 м2 | 0,4512 | (5,64*4*2) / 100 |  |
| 54 | Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С10-1100-0,7 | м2 | 49,632 | 5,64*4*2*1,1 |  |
| 55 | Монтаж металлических конструкций (балок, ригелей, траверс) на установленные опорные металлоконструкции, при ведении работ: с подмостей | т | 0,750943 | (9,69*63,28+17,22*8)/1000 |  |
| 56 | Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 80х80 мм, толщина стенки 5 мм | т | 0,36608 | (4*2*4)*11,44/1000 |  |
| 57 | Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 50х50 мм, толщина стенки 5 мм | т | 0,3518368 | (7,41*8+4)*5,56/1000 |  |
| 58 | Устройство обрешетки из оцинкованного профиля для покрытия кровли | 100 м | 0,565 | (5*2*5,65) / 100 |  |
| 59 | Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 20 мм, толщина стенки 2 мм | т | 0,067122 | 1,08*62,15/1000 |  |
| 60 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | 100 м2 | 0,383 | ((62,15*0,02*4+63,28*0,05*4+32*0,08*4+32,5*0,08*4)) / 100 |  |
| 61 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,38268 | ((62,15*0,02*4+63,28*0,05*4+32*0,08*4+32,5*0,08*4)) / 100 |  |
| 62 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0,38268 | ((62,15*0,02*4+63,28*0,05*4+32*0,08*4+32,5*0,08*4)) / 100 |  |
| 63 | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой | 100 м2 | 0,5848 | 58,48 / 100 |  |
| 64 | Конек для кровли из оцинкованной стали, ширина ската 150х150 мм, длина 2000 мм | шт | 2 | 4/2 |  |
| 65 | Планка торцевая металлическая для металлической кровли, окрашенная, ширина до 120 мм, высота до 145 мм, длина 2000 мм | шт | 2 | 4/2 |  |
| 66 | Планка ендовы верхняя с покрытием, размеры 76х76х2000 мм | шт | 2 | 4/2 |  |
| 67 | Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С10-1100-0,7 | м2 | 64,328 | 58,48*1,1 |  |
| Раздел 5. Козырек |  |  |  |  |  |
| 68 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,015 | 1,5 / 100 |  |
| 69 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности | 100 м2 | 0,015 | 1,5/100 |  |
| 70 | Грунтовка акриловая ВД-АК-133 | т | 0,57 | 0,00057*1000 |  |
| 71 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-149 | кг | 0,57 | 0,00057*1000 |  |
| 72 | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т | 0,01242 | 11,5*1,08/1000 |  |
| 73 | Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 20 мм, толщина стенки 2 мм | т | 0,012479 | (1,08*1*6+1,9*2+0,85*2*1,08)*1,03/1000 |  |
| 74 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | 100 м2 | 0,1212 | ((1,08*1*6+1,9*2+0,85*2*1,08)) / 100 |  |
| 75 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,1212 | ((1,08*1*6+1,9*2+0,85*2*1,08)) / 100 |  |
| 76 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0,1212 | ((1,08*1*6+1,9*2+0,85*2*1,08)) / 100 |  |
| 77 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм | 100 отверстий | 0,06 | 6 / 100 |  |
| 78 | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком, диаметр 10 мм, длина 160 мм | шт | 1 |  |  |
| 79 | Монтаж фахверка | т | 0,01242 | 11,5*1,08/1000 |  |
| 80 | Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 20 мм, толщина стенки 2 мм | т | 0,01242 | 11,5*1,08/1000 |  |
| 81 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 10 мм | кг | 0,03 |  |  |
| 82 | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой | 100 м2 | 0,0189 | (1*0,85*2+(1/2*1,9*0,2)) / 100 |  |
| 83 | Конек для кровли из оцинкованной стали, ширина ската 150х150 мм, длина 2000 мм | шт | 1 |  |  |
| 84 | Планка торцевая металлическая для металлической кровли, окрашенная, ширина до 120 мм, высота до 145 мм, длина 2000 мм | шт | 1 |  |  |
| 85 | Планка ендовы верхняя с покрытием, размеры 76х76х2000 мм | шт | 2 |  |  |
| 86 | Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С10-1100-0,7 | м2 | 1,87 | 1*0,85*2*1,1 |  |
| Раздел 6. Мусор строительный |  |  |  |  |  |
| 87 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 42,349495 |  |  |
| 88 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 42,349495 |  | с утилизацией на полигоне |

Приложение №3 к Техническому заданию

Ведомость объемов работ №2

на ремонт здания гаража малой техники и малой механизации инв. №29,                                              кад. №24:50:0000000:176704

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,19 | (95*0,2) / 100 |  |
| Раздел 2. Устройство отмостки и тротуара |  |  |  |  |  |
| 2 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных Щебень М 600, фракция 5(3)-10 мм, группа 2 | м3 | 9,356 | (93,56)*0,1 | толщиной 100 мм |
| 3 | Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5 мм, размер ячейки 150х150 мм | т | 0,1731 | 1,85/1000*93,56 |  |
| 4 | Устройство отмостки бетонной с уклоном 5 градусов Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | 100 м3 | 0,0936 | (93,56*0,1) / 100 | Толщиной100 мм |
| Раздел 3. Смена окон |  |  |  |  |  |
| 5 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0,5236 | (1,18*1,5+ 1,97*2,23 +15*1,77*1,74) / 100 | ВхШ -1,18мх1,5м, ВхШ -2,23мх1,97м, ВхШ -1,77мх1,74мх15 шт |
| 6 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,2182 | (1,18*1,5+1,97 *2,23 +15*0,6*1,74) / 100 | ВхШ -1,18мх1,5м, ВхШ-2,23мх1,97м, ВхШ-0,6 мх1,74мх15 шт |
| 7 | Установка подоконных досок из ПВХ Доски подоконные из ПВХ, ширина 250 мм: в каменных стенах толщиной до 0,51 м с установкой заглушек | 100 м | 0,2957 | (1,97+1,5+ 1,74*15) / 100 |  |
| 8 | Облицовка оконных откосов Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, толщина 10 мм | 100 м2 | 0,104 | ((1,18*2+1,5+1,97 +2,23*2+15*0,6* 2*1,74)*0,25) /100 |  |
| 9 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п. м | 0,8322 | ((1,18*2+1,5+1,97 +2,23*2+15*0,6 *2*1,74)*2) / 100 |  |
| 10 | Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали | 100 м | 0,296 | (1,97+1,5+ 1,74*15) / 100 |  |
| Раздел 4. СМЕНА ВОРОТ |  |  |  |  |  |
| 11 | Разборка ворот металлических | 100 м2 | 0,0585 | (1,95*3) / 100 |  |
| 12 | Установка ворот | 100 м2 | 0,0585 | (1,95*3) / 100 |  |
| 13 | Ворота распашные утепленные с заполнением сэндвич панелями | шт | 1 |  |  |
| Раздел 5. Фасад |  |  |  |  |  |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |
| 14 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных | 100 м2 | 0,0494 | (18,31*5,4 *0,05) / 100 |  |
| 15 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | м3 | 0,0215625 | 0,3*0,25 *1,15/4 |  |
| 16 | Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 175 | 1000 шт | 0,0086681 |  |  |
| 17 | Заделка кирпичом керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 175 гнезд, борозд и концов балок | м3 | 0,027 | 0,15*0,15 *12*0,1 |  |
| 18 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 175 | м3 | 12,2148 | 1,17*1,74 *0,4*15 |  |
| 19 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен -плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистерола "Тимплэкс", Тип 35, толщина 50 мм | 100 м2 | 0,127786 | (3,53*3,62) / 100 |  |
| 20 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) без тамбуров | 100 м2 | 8,1549 | 815,49/100 |  |
| 21 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по дереву и гипсовым плитам | 100 м2 | 0,71216 | (3,53*3,62+ 6,23*4,69*2) / 100 |  |
| 22 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен | 100 м2 | 7,8284 | 782,84 / 100 |  |
| 23 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских | 100 м | 0,09 | 9 / 100 |  |
| 24 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: пилястр прямых гладких | 100 м2 | 0,8356 | 83,56 / 100 |  |
| 25 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников: прямолинейных | 100 м2 | 0,3054 | 30,54 / 100 |  |
| 26 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультами с подготовкой поверхности | 100 м2 | 9,3858 | (932,58+9) / 100 |  |
| Леса строительные |  |  |  |  |  |
| 27 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 | 1,0648 | (53,24*4/2) / 100 |  |
| 28 | Переустановка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 | 3,1944 | 53,24*4/100+ 53,24*4/2/100 |  |
| Раздел 6. Системы водоотведения |  |  |  |  |  |
| 29 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отвер стий | 1,74 | (16,48/0,5 +17,65 *2*2/0,5) / 100 |  |
| 30 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали с креплением на Дюбель-гвозди полипропиленовые с оцинкованным гвоздем, с цилиндрическим бортиком, размер 6х80 мм | 100 м2 | 0,0297 | (1,65*2*0,9) / 100 |  |
| 31 | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб Дюбель-гвозди полипропиленовые с оцинкованным гвоздем, с цилиндрическим бортиком, размер 6х80 мм | 100 м2 | 0,319 | (106,48*0,3) / 100 |  |
| Раздел 7. Мусор строительный |  |  |  |  |  |
| 32 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 3,8455548 | 0,2426394 +1,8122 +1,7907154 |  |
| 33 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 35 км | т | 3,8455548 | 0,2426394 +1,8122 +1,7907154 | с утилизацией на полигоне |

Приложение №4 к Техническому заданию

Ведомость объемов работ №3

на ремонт здания конторы инв. №21 кад № 24:50:0600013:676

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 | 0,0961 | ((32,991 +54,5139+32,592)*0,08) / 100 |  |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,4283 | (1*(15,71+22,31+15.52)*0,5*1+(15,71+22,31+15,52)*0,2*1,5) / 100 |  |
| 3 | Засыпка траншей и котлованов с рыхлением грунта: вручную, группа грунтов 2м | 100 м3 | 0,4015 | (42,83-0.1*(15,71+22,31+15,52)*0.5) / 100 |  |
| Раздел 2. Устройство отмостки и тротуара |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных Щебень М 600, фракция 5(3)-10 мм, группа 2 | м3 | 21,9382 | (15,71*2+22,31*2,1+15.71*2)*0,2 | Толщиной 200 мм |
| 5 | Устройство водоотводных лотков из композиционных полимерных материалов: весом до 10 кг/м в комплекте с решеткой (крышкой) на подготовленные основания | 100 м | 0,5554 | ((15,71+22,31+15,52+2)) / 100 |  |
| 6 | Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ширина гидравлического сечения DN100, класс нагрузки A15 с решеткой | м | 58,0393 |  |  |
| 7 | Армирование подстилающих слоев и набетонок Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5 мм, размер ячейки 150х150 мм | т | 0,279 | 1,85/1000*(15,71-2,8+(2,45-0,5)*2+23,5+15,52+12,96+0,5)*0,5+1,85/1000*(15,71+22,31+15,52+0,5)*2,15 |  |
| 8 | Устройство отмостки бетонной с уклоном 5 градусов Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | 100 м3 | 0,1508 | (0,1*((15,71-2,8+(2,45-0,5)*2+23,5+ 15,52+12,96+0,5)*0,5+(15,71+22,31+15,52+0,5)*2,15)) / 100 | Толщиной 100 мм |
| Раздел 3. Смена окон и оконных отливов |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 0,307 | ((1,31*4+2,83*4+1,17*5+1,16*5)+1,23*2) / 100 |  |
| 10 | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб | 100 м2 | 0,099 | ((1,31*4+2,83*4+ 1,17*5+1,16*5 )*0,35) / 100 |  |
| 11 | Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 350 мм | м | 28,21 | (1,31*4+2,83*4 +1,17*5+1,16*5) |  |
| 12 | Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной | 100 м | 0,13 | 1,3*10/100 |  |
| 13 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,0435 | (1,25*1,74*2) / 100 | ВхШ -1,74мх1,25мх2шт |
| 14 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,0435 | (1,25*1,74*2) / 100 | ВхШ -1,74мх1,25мх2шт |
| 15 | Установка подоконных досок из ПВХ ширина 450 мм: в панельных стенах с установкой заглушек | 100 м | 0,025 | (1,25*2) / 100 |  |
| 16 | Облицовка оконных откосов Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, толщина 10 мм | 100 м2 | 0,0946 | ((1,25+1,74*2)*2) / 100 |  |
| 17 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п. м | 0,0946 | ((1,25+1,74*2)*2) / 100 |  |
| 18 | Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали | 100 м | 0,025 | (1,25*2) / 100 |  |
| Раздел 4. Фасад |  |  |  |  |  |  |
| Перенавеска кондиционеров |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Демонтаж Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т(Кондиционер наружный блок) | шт | 15 | 7+8 |  |
| 20 | Монтаж на место Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т (Кондиционер наружный блок) | шт | 15 |  |  |
| Отделка цоколя |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Разборка кирпичных стен цоколя | м3 | 5,025 | (0,125*0,54+0,36 *0,06)*15,71+ (0,125*0,78+0,06*0,12)*(22,31-1,4)+(0,125*0,5+ 0,06*0,5)*15,52 |  |
| 22 | Очистка поверхности щетками | м2 | 38,615 | 15,71+22,905 | цоколь |
| 23 | Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 2 мм битумными составами | 100 м2 | 0,26179 | (7,855+18,324) / 100 |  |
| 24 | Наружная облицовка поверхности стенпрофлистом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя | 100 м2 | 0,26179 | (7,855+18,324) / 100 |  |
| 25 | Наличник из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м | 1,15 | 0,5*2*1,15 |  |
| 26 | Уголок из оцинкованной стали с покрытием: Полиэстер наружный размером 30х30 мм | м | 4,14 | (0,5*4+0,8*2)*1,15 |  |
| 27 | Уголок из оцинкованной стали с покрытием: Полиэстер внутренний размером 30х30 мм | м | 1,84 | 0,8*2*1,15 |  |
| 28 | Планка откосная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм | м | 272,1073 | (15,71+220,905)*1,15 |  |
| 29 | Профиль стоечный: S1P толщиной стали 0,7 мм, шириной 100 мм | м | 62,0154 |  |  |
| 30 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ППС-15 | м3 | 53,7957 | 1,15*15,71*29,7765*0,1 |  |
| 31 | Связи гибкие базальтопластиковые с песчаным анкером и дюбельной гильзой из пластика, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из монолита или кирпича, диаметр 6 мм, длина 180 мм | 100 шт | 5,3798 | (53,7975/0,1) / 100 |  |
| 32 | Герметик-клей полиуретановый однокомпонентный быстро отверждающийся полиуретановый для монтажного склеивания и изготовления стеклопакетов (600 мл) | шт | 6 |  |  |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Отбивка рыхлого слоя кирпича с поверхностей стен кирпичных | 100 м2 | 0,562 | 56,2/100 |  |
| 34 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных | 100 м2 | 8,3429 | ((1164,19-56,2-52,04*0,58+44,25 +69,79)*0,7) / 100 |  |
| 35 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | 10 м | 0,152 | 0,76*2/10 |  |
| 36 | Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной | 100 м | 0,075 | (1,25*6) / 100 |  |
| 37 | Кладка отдельных участков из кирпича полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 175: наружных простых стен | 100 м3 | 0,00952 | (0,25*1,4*1,36*2) / 100 |  |
| 38 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами кирпич полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 175 | м3 | 0,225 | 1,2*0,25*0,25*3 |  |
| 39 | Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными тяжами | т | 0,01 |  |  |
| 40 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) без тамбуров | 100 м2 | 11,996 | (1164,19+69,79 -34,38) / 100 | без тамбуров |
| 41 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 | 0,562 | 56,2/100 |  |
| 42 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен | 100 м2 | 10,8556 | (1164,19-34,38 -44,25) / 100 |  |
| 43 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских | 100 м | 0,6979 | 69,79 / 100 |  |
| 44 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников прямолинейных | 100 м2 | 0,4425 | 44,25 / 100 |  |
| 45 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультами с подготовкой поверхности | 100 м2 | 11,996 | (1164,19-34,38 +69,79) / 100 | цвет согласовывается с заказчиком |
| Облицовка профлистом торцов кровли |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Резка стального профилированного настила | м реза | 54,58 | 12,58+7*3*2 |  |
| 47 | Облицовка стальным профилированным листом ( деревянных фронтонов кровли) | 100 м2 | 0,2579 | 25,79 / 100 | без подсистемы по деревянным конструкциям |
| 48 | Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5 | м2 | 29,6585 | 0,2579*100*1,15 | цвет согласовывается с заказчиком |
| 49 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0,5223 | (7*2*2*0,3+24,1 *2*0,5+(12,58*2 +24,1+7*2)*2*0,1+(24,1+7*2)*0,17+(0,5+1)*2*2*0,1) / 100 | (подшивка карнизов и установка планок) |
| 50 | Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5 | м2 | 35,75 | 1,1*(7*2*2*0,3 +24,1*2*0,5) | цвет согласовывается с заказчиком |
| 51 | Уголок из оцинкованной стали с покрытием: Полиэстер внутренний размером 50х50 мм | м | 132,85 | (12,58*2+24,1 +7*2)*2*1,05 |  |
| 52 | Уголки из оцинкованной стали с полимерным покрытием, для навесных вентилируемых фасадов, ширина полки 32/32 мм | м | 6,3 | (0,5+1)*2*2*1,05 |  |
| 53 | Уголок из оцинкованной стали с покрытием: Пурал наружный размером100х50 мм | м | 80,01 | (24,1+7*2)*2*1,05 |  |
| 54 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | 0,0039 |  |  |
| Леса строительные |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 | 2,7327 | 3,45*15,71/100 +22,31*7,35/ 100+15,52*3,55/100 |  |
| 56 | Переустановка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 | 3,1764 | 12,86*3,45/100 +3,45*15,71/100+22,31*7,35/ 100+15,52*3,55/100 |  |
| Раздел 5. Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 0,6246 | (15,71+15,52)*2/100 |  |
| 58 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей | 100 м | 0,848 | (3,3*4+7,3*4)*2/100 |  |
| 59 | Устройство желобов подвесных D-150 mm | 100 м | 1,0946 | ((15,71+23,50+15,52)*2) / 100 | цвет согласовывается с заказчиком |
| 60 | Желоб оцинкованный окрашенный 3 м | шт | 36 | 16+10*2 |  |
| 61 | Соединитель желоба оцинкованный окрашенный | шт | 30 | 12+9*2 |  |
| 62 | держатель желоб | шт | 108 | 36+36*2 |  |
| 63 | Заглушка желоба | шт | 12 | 4+4+4-4 |  |
| 64 | Устройство металлической водосточной системы: воронок | шт | 16 |  |  |
| 65 | Воронка желоба 150/10 | шт | 16 | 4+4+4+4 |  |
| 66 | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб | м | 85,2 | (3,35*4+7,3*4)*2 |  |
| 67 | Труба прямая 3 м | шт | 18 | 4+4+10 |  |
| 68 | Труба соединительная | шт | 34 | 10+14+10 |  |
| 69 | Держатель трубы на кирпич | шт | 64 | 4*12+4*4 |  |
| 70 | Устройство металлической водосточной системы: колен | шт | 34 | 22+12 |  |
| 71 | Колено 60 градусов 100 мм | шт | 22 | 4+2+4*2+4*2 |  |
| 72 | Сливное колено 90 гр 100 мм | шт | 12 | 4+4+4 |  |
| 73 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 3,73 | (((24+12,58)*2+2*2+15,71*2+0,28*2+22,31+23,5+15,52*2+0,6)/0,5) / 100 |  |
| 74 | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб Дюбель-гвозди полипропиленовые с оцинкованным гвоздем, с цилиндрическим бортиком, размер 6х80 мм | 100 м2 | 0,0325 | (((24+12,58)*2+2*2+15,71*2+0,28*2+22,31+23,5+15,52*2+0,6)*0,12*0,145) / 100 | (подшивка карнизов и установка планок) |
| 75 | Планка торцевая металлическая для металлической кровли, окрашенная, ширина до 120 мм, высота до 145 мм, длина 2000 мм прим | шт | 100 | ((24+12,58)*2+2*2+15,71*2+0,28*2+22,31+23,5+15,52*2+0,6)/2*1,05 |  |
| 76 | Дюбель-гвозди полипропиленовые с оцинкованным гвоздем, с цилиндрическим бортиком, размер 6х80 мм | 100 шт | 3,73 | 373 / 100 |  |
| Раздел 6. Мусор строительный |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 70,783822 | 53,485822+9,61*1,8 |  |
| 78 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 45 км | т | 70,783822 | 53,485822+9,61*1,8 | с размещением мусора на полигоне |

Приложение №5 к Техническому заданию

Ведомость объемов работ №4

на ремонт здания бытового помещения инв. №81 кад № 24:50:0600013:676

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 | 0,0381 | ((46,93)*0,08+ 1,2*0,3*0,15) / 100 |  |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,0472 | (0,5*(18,77)*0,5+ 3*0.1*0.1) / 100 |  |
| 3 | Засыпка траншей и котлованов с рыхлением грунта: вручную, группа грунтов 2м | 100 м3 | 0,0453 | (4,72-0.1*(18,77) *0.1) / 100 |  |
| Раздел 2. Устройство отмостки и тротуара |  |  |  |  |  |
| 4 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных Щебень М 600, фракция 5(3)-10 мм, группа 2 | м3 | 9,385 | (18,77*2,5)*0,2 | Толщиной 200 мм |
| 5 | Устройство водоотводных лотков из композиционных полимерных материалов: весом до 10 кг/м в комплекте с решеткой (крышкой) на подготовленные основания | 100 м | 0,2077 | ((18,77+2)) / 100 |  |
| 6 | Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ширина гидравлического сечения DN100, класс нагрузки A15 с решоткой | м | 21,7 |  |  |
| 7 | Армирование подстилающих слоев и набетонок Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5 мм, размер ячейки 150х150 мм | т | 0,1274 | 1,85/1000*(18,77+0, 5+12,33)*0,7+1,85/1000 *(18,77+0,7)*2,4 |  |
| 8 | Устройство отмостки бетонной с уклоном 5 градусов Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | 100 м3 | 0,0688 | (((18,77+0,5+12,33)*0,7 +(18,77+0,7)*2,4)*0,1) / 100 | Толщиной 100 мм |
| Раздел 3. Смена окон и отливов |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт и восстановление герметизации коробок окон мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной | 100 м | 0,078 | 1,3*6/100 |  |
| 10 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 0,052 | (1,27+1,3*2+1,35) / 100 |  |
| 11 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,112 | (1,43*1,27+1,43*1,3*2 +1,35*1,4*3) / 100 | ВхШ-1,43мх1,27м-1шт, ВхШ- 1,43мх1,3-2шт., ВхШ-1,4мх1,35м-3 шт. |
| 12 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,0742 | (1,43*1,27+1,43*1,3*2 +1,35*1,4) / 100 | ВхШ-1,43мх1,27м-1шт, ВхШ- 1,43мх1,3-2шт., ВхШ-1,4мх1,35м-1шт. |
| 13 | Установка подоконных досок из ПВХ , ширина 250 мм: в панельных стенах установкой заглушек | 100 м | 0,0522 | (1,27+1,3*2+1,35) / 100 |  |
| 14 | Облицовка оконных Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, толщина 10 мм | 100 м2 | 0,0498 | (((2*1,43+1,27)+(1,43*2+1,3)*2+(1,35+2*1,4))*0,3) / 100 |  |
| 15 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п. м | 0,3324 | (((2*1,43+1,27)+(1,43*2+1,3)*6+(1,35+2*1,4))) / 100 |  |
| 16 | Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали | 100 м | 0,052 | (1,27+1,3*2+1,35) / 100 |  |
| Раздел 4. Фасад |  |  |  |  |  |
| Перенавеска кондиционеров |  |  |  |  |  |
| 17 | Демонтаж аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т(Кондиционер наружный блок) | шт | 1 |  |  |
| 18 | Монтаж аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т (Кондиционер наружный блок) | шт | 1 |  |  |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |
| 19 | Разборка кирпичных стен | м3 | 1,3 | 0,245*0,3*(18,77-1,1) | цоколя |
| 20 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных | 100 м2 | 1,617 | (323,39*0,5) / 100 |  |
| 21 | Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуромпенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный, сечение круглое сплошное, диаметр 6 м: вертикальных швов | 100 м | 0,595 | ((6*2+5)*3,5) / 100 |  |
| 22 | Ремонт кирпичной кладки Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 175стен отдельными местами | м3 | 2,2524 | (18,77*2*0,06) |  |
| 23 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) без тамбуров | 100 м2 | 3,2339 | 323,39 / 100 |  |
| 24 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен | 100 м2 | 3,2528 | 325,28 / 100 |  |
| 25 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских | 100 м | 0,1112 | (9,82+1,3) / 100 |  |
| 26 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультами с подготовкой поверхности | 100 м2 | 3,364 | (325,28+9,82+1,3) / 100 |  |
| Облицовка профлистом |  |  |  |  |  |
| 27 | Резка стального профилированного настила | м реза | 37,33 | 12,33+7*3+2*2 |  |
| 28 | Облицовка стальным профилированным листом ( деревянных фронтонов кровли) | 100 м2 | 0,1301 | 13,01 / 100 | без подсистемы |
| 29 | Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5 | м2 | 14,9615 | 0,1301*100*1,15 | Цвет согласовывается с заказчиком |
| 30 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (подшивка карнизов и установка планок) | 100 м2 | 0,1271 | (7*2*0,4+(12,33+7*2*0,1+0,17* (12,33+7*2)) / 100 |  |
| 31 | Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5 | м2 | 6,44 | 7*2*0,4*1,15 | Цвет согласовывается с заказчиком |
| 32 | Уголок из оцинкованной стали с покрытием: Полиэстер внутренний размером 50х50 мм | м | 2,76 | (12,33+7*2)*0,1*1,05 |  |
| 33 | Уголок из оцинкованной стали с покрытием: Пурал наружный размером 100х50 мм | м | 4,7 | 0,17*(12,33+7*2)*1,05 |  |
| 34 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | 0,002 |  |  |
| Леса строительные |  |  |  |  |  |
| 35 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 | 1,073 | 3,45*18,77/100 +12,33*3,45/100 |  |
| 36 | Переустановка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 | 0,6476 | 3,45*18,77/100 |  |
| Раздел 5. Системы водоотведения |  |  |  |  |  |
| 37 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 0,3754 | (18,77*2) / 100 |  |
| 38 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей | 100 м | 0,074 | (3,7*2) / 100 |  |
| 39 | Устройство желобов подвесных D-150 mm | 100 м | 0,074 | (3,7*2) / 100 |  |
| 40 | Желоб оцинкованный окрашенный 3 м | шт | 13 |  |  |
| 41 | Соединитель желоба оцинкованный окрашенный | шт | 15 |  |  |
| 42 | держатель желоб | шт | 34 |  |  |
| 43 | Заглушка желоба | шт | 4 |  |  |
| 44 | Устройство металлической водосточной системы: воронок | шт | 4 |  |  |
| 45 | Воронка желоба 150/10 | шт | 4 |  |  |
| 46 | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб | м | 14 | (3,5*2)*2 |  |
| 47 | Труба прямая 3 м | шт | 4 |  |  |
| 48 | Труба соединительная | шт | 4 |  |  |
| 49 | Держатель трубы на бетон | шт | 16 |  |  |
| 50 | Устройство металлической водосточной системы: колен | шт | 12 | 8+4 |  |
| 51 | Колено 60 градусов 100 мм | шт | 8 |  |  |
| 52 | Сливное колено 90 гр 100 мм | шт | 4 |  |  |
| 53 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 1,26 | ((24+12,58)*2+ (15,71*2+2+22,31 +12,58*2+0,28*2 +24)*0,5) / 100 |  |
| 54 | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб с креплением на юбель-гвозди полипропиленовые с оцинкованным гвоздем, с цилиндрическим бортиком, размер 6х80 мм | 100 м2 | 0,7499 | (((24+12,58)*2+ (15,71*2+2+22,31 +12,58*2+0,28*2+24) *0,12*0,145)) / 100 |  |
| 55 | Планка торцевая металлическая для металлической кровли, окрашенная, ширина до 120 мм, высота до 145 мм, длина 2000 мм | шт | 20 | (18,77*2+12,33)/2 |  |
| Раздел 6. Козырек |  |  |  |  |  |
| 56 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм | 100 отверстий | 0,08 | 8/100 |  |
| 57 | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т | 0,0319704 | (1,5*3+2*1,82+ 0,25*2+0,125*2+ 0,25*2+1,52*2)* 1,68/1000+ (1,5*2+1,8*2)*1,68/1000 |  |
| 58 | Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 30х20 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 19,03 | (1,5*3+2*1,82+ 0,25*2+0,125*2+ 0,25*2+1,52*2)+ (1,5*2+1,8*2) |  |
| 59 | Монтаж каркасов козырька | т | 0,032 | (1,5*3+2*1,82+ 0,25*2+0,125*2 +0,25*2+1,52*2) *1,68/1000+ (1,5*2+1,8*2) *1,68/1000 |  |
| 60 | Болты анкерные с гайкой, размер 12,0х130 мм | 100 шт | 0,08 | 8/100 |  |
| 61 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,0266 | (0,14*19,03) / 100 |  |
| 62 | Устройство покрытия из профилированного листа козырьков | 100 м2 | 0,0273 | (1,82*1,5) / 100 |  |
| 63 | Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5 | м2 | 2,73 | 1,82*1,5 |  |
| 64 | Планка примыкания для устройства кровли из метеллической, с полимерным покрытием, размеры 150х206 мм | м | 1,82 |  |  |
| 65 | Устройство желобов подвесных D-150 mm | 100 м | 0,074 | (3,7*2) / 100 |  |
| 66 | Желоб оцинкованный окрашенный 3 м | шт | 0,5 |  |  |
| 67 | держатель желоб | шт | 2 |  |  |
| 68 | Заглушка желоба | шт | 1 |  |  |
| 69 | Устройство металлической водосточной системы: воронок | шт | 1 |  |  |
| 70 | Воронка желоба 150/10 | шт | 1 |  |  |
| 71 | Тройник трйбы100/100/100 | шт | 1 |  |  |
| 72 | Устройство металлической водосточной системы: колен | шт | 1 |  |  |
| 73 | Колено 60 градусов 100 мм | шт | 1 |  |  |
| 74 | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб | м | 1 |  |  |
| 75 | Труба соединительная | шт | 1 |  |  |
| Раздел 7. Мусор строительный |  |  |  |  |  |
| 76 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 9,66221 | 1,33721+1,3*1,8 +2,85*2,1 |  |
| 77 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 35 км | т | 9,66221 | 1,33721+1,3*1,8 +2,85*2,1 | С утилизацией на полигоне |

Приложение №2 к Техническому заданию

ТРЕБОВАНИЯ

в области ПБиОТ для Подрядчика

| Краткое наименование Предмета закупки | На оказание услуг по ремонту зданий АО «КРП»: механической мастерской инв. №68, кад. № 24:50:0600013:630, гаража малой техники и малой механизации инв. №29 кад. № 24:50:0000000:176704, конторы инв. №21 и бытового помещения инв. №81 кад. № 24:50:0600013:676 |
| --- | --- |

- Требования законодательных актов Российской Федерации в области ПБиОТ

| № п/п | Состав Предмета закупки (виды работ) | Содержание и обоснование требования | Формат подтверждения требования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Любые виды работ | Актуальный список персонала Подрядчика, который будет задействован в выполнении работ, обучен безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим на производстве. ст. 214 Трудового кодекса Российской Федерации; Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (далее - Порядок обучения № 2464). | 1. Список персонала Подрядчика, который будет задействован при выполнении работ. 2. Заверенные копии: 2.1. Протоколов проверки знаний требований охраны труда, согласно п. 46 Порядка обучения № 2464: - руководители и специалисты пп. "а", "б", "в"; - рабочие профессии пп. "б", "в". 2.2. Протоколов обучения работников оказанию первой помощи, использованию (применению) СИЗ. | Касательно п. 2.1 - обучение по пп. "в" п. 46 Порядка обучения № 2464 - в случае выполнения работ повышенной опасности (работы на высоте, работы в ОЗП (в ограниченных и замкнутых пространствах и т.д) |  |
| 2. | Любые виды работ производственного характера | Персонал Подрядчика обеспечен специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, прошедшими обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами. ст. 221 Трудового кодекса Российской Федерации; Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 766н "Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами". | Работники подрядчика обеспечены специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ для защиты от ВиОПФ, которые соответствуют виду и характеру выполняемых работ. Подрядчик обеспечивает наличие на специальной одежде своих работников нашивок с надписью, содержащей наименование организации Подрядчика. | До начала выполнения работ, подрядчик запрашивает данные у Заказчика (допускается при помощи электронной почты) о ВиОПФ (вредных и опасных производственных факторах) и рекомендуемых СИЗ (средствах индивидуальной защиты) на предполагаемом участке проведения работ |  |
| 3. | Работа на высоте | Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н "Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте" | 1.1 Заверенная копия приказа "О назначении ответственных лиц за организацию и безопасное проведение работ на высоте". 1.2. Удостоверения/протоколы работников о пройденном обучении по работам на высоте. 1.3. ППР (план производства работ) на высоте на объекте заказчика. | Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. При работах по наряд-допуску: 1, 2 группа по безопасности работ на высоте у непосредственных исполнителей работ; 3 группа безопасности у ответственных руководителей работ. При работах со средствами подмащивания: прототокол (удостоверение) проверки знаний требований охраны труда при выполнении работ на высоте со средствами подмащивания |  |
| 4. |  | Порядок об организации и проведении работ повышенной сности в АО «КРП» | Прохождение тестирования по вопросам проведения работ на высоте перед вводным инструктажем у Заказчика. | Вопросы для тестирования размещены на сайте АО "КРП" / О компании/ Промышленная безопасность, охрана труда https://krasrp.ru/О компании/ Промышленная безопасность |  |
| 2. Перечень НМД АО «КРП», содержащих требования в области ПБиОТ, которые должны применяться при выполнении работ № п/п; Индекс и наименование документа; Примечание. 1; СТО КИСМ 121-222-2018 Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Управление подрядными организациями в области промышленной безопасности и охраны труда; Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru. 2; П КРП 4-012-2022 Положение об организации и проведении работ на высоте в АО «КРП»; Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru. 3; Кардинальные правила безопасности труда АО «КРП»; Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru. 4; УК/НН-ЕРП 12.1-001-2023 Стандарт организации «Оповещение, регистрация, учет и внутреннее расследование происшествий в области производственной безопасности в ООО «Норникель-ЕРП», АО «ЕРП», АО «КРП», АО «Лесосибирский порт»; Размещено на сайте АО «КРП»www.krasrp.ru. 5; П КРП 4-050-2024 Положение о проведении контроля трезвости в АО «КРП»; Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru. |  |

Приложение № 2

к Договору № _________ от «__» _______ 20__ г.

Смета (калькуляция)

На Ремонт здания механической мастерской инв. №68, кад. № 24:50:0600013:630, по адресу Красноярский край, г. Красноярск ул. Коммунальная 2, стр. 43

Приложение № 3

к Договору № _________ от «__» _______ 20__ г.

Смета (калькуляция)

На Ремонт здания гаража малой техники и малой механизации инв. №29 кад. № 24:50:0000000:176704, по адресу Красноярский край, г. Красноярск ул. коммунальная 2, стр. 44

Приложение № 4

к Договору № _________ от «__» _______ 20__ г.

Смета (калькуляция)

На Ремонт здания конторы инв. №21 кад. № 24:50:0600013:676,по адресу Красноярский край, г. Красноярск ул. коммунальная 2, стр. 26

Приложение № 5

к Договору № _________ от «__» _______ 20__ г.

Смета (калькуляция)

На Ремонт здания бытового помещения инв. №81 кад. № 24:50:0600013:676, по адресу Красноярский край, г. Красноярск ул. коммунальная 2, стр. 26

Приложение № 6

к Договору № _________ от «__» _______ 20__ г.

ФОРМА

|  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД |  | 0322005 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | организация, адрес, телефон |  | по ОКПО |  |  |  |  |
| Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | организация, адрес, телефон |  |  |  |  |  |
| Стройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | наименование, адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смета №: _________________________ Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Договор подряда (контракт) |  |  |  |  |  | номер |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |
|  | Вид операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Номер документа | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с | по |  |
| АКТ |  |  |  |  |  |  |
| О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |

| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) | __________________________________________________________________________________________________ | руб. |
| --- | --- | --- |

Исполнение сметной (договорной) стоимости с начала работ (без НДС)  ______________________________________________________________руб. ____________ коп.

| Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по порядку | позиции по смете |  |  |  | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого |  |  |  |  |  | Х |  |

2-я страница формы № КС-2

| Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по порядку | позиции по смете/ |  |  |  | Количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого |  |  |  |  |  | Х |  |
| Всего по акту |  |  |  |  |  | Х |  |

| Сдал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Должность |  | Подпись |  | расшифровка подписи |

М. П.

| Принял |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Должность |  | Подпись |  | расшифровка подписи |

М. П.

Форма согласована Сторонами:

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| _______________________________ _________________ /_____________/ М.П. | ________________________________ __________________ /____________/ М.П. |

Приложение № 7

к Договору № _________ от «__» _______ 20__ г.

ФОРМА

|  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма по ОКУД |  |  |  |  |  |  | 0322001 |  |  |
|  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | организация, адрес, телефон |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  |  |  |  | организация, адрес, телефон |  |  |  |  |  |
| Стройка |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | наименование, адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Договор подряда (контракт) |  |  |  |  |  | номер |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Номер документа | Дата составления |  | Отчетный период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с | По |
| СПРАВКА |  |  |  |  |  |

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

| Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года |  | в том числе за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
|  | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |
| Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |
| Всего с учетом НДС |  |  |  |  |  |  |

| Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | должность |  | Подпись |  | расшифровка подписи |

М. П.

| Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | должность |  | Подпись |  | расшифровка подписи |

М. П.

Форма согласована Сторонами:

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| _______________________________ _________________ /_____________/ М.П. | ________________________________ __________________ /____________/ М.П. |

Исключается, если сделка не облагается НДС.

Исключается, если сделка не облагается НДС.

Политика Заказчика в области антикоррупционной деятельности размещена на официальном сайте АО «КРП» в разделе «СКД и антикоррупционные мероприятия» (https://krasrp.ru/o-kompanii/antikorruptsionnye-meropriyatiya.html).

Локальные нормативные акты в области ПБиОТ размещены на официальном сайте АО «КРП» в разделе «Промышленная безопасность» (https://krasrp.ru/промышленная-безопасность-охрана-тр/).